Bijlage 2 bij de AOK van 19 juni 2025:

Planning Wemmerse Woerden:

- 2e kwartaal 2024:  vaststellen Definitief Stedenbouwkundig ontwerp en Beeldkwaliteitsplan;

- 3e kwartaal 2024 opstarten werkzaamheden omgevingsplan;

- 1de kwartaal 2026:  vaststellen omgevingsplan;

- 2e kwartaal 2026: aanvragen omgevingsvergunning voor 1e bouwfase;

- Begin 2027 : start bouw (daadwerkelijke start afhankelijk van verkoop woningen).